## Slide 1
I / VIII
AI视频制作平台技术进展报告
2025年第23周
Lumen AI

## Slide 2
II / VIII
研究背景与项目概述
§ 项目旨在构建端到端AI视频创作平台，覆盖脚本生成至成品输出全链路
§ 本周重点推进多模态内容生成与素材检索优化两大核心模块
§ 研究周期：2025年6月2日—6月6日，总工时42小时，任务完成率92%

## Slide 3
III / VIII
本周研究任务完成情况
§ AI脚本生成功能开发完成，支持文案续写、分镜生成与角色设定（8h）
§ 多语言字幕生成功能上线，覆盖中/英/日/韩等10+语言（6h）
§ 视频配音/配乐功能完成，TTS语音合成与版权音乐库对接（5h）
§ 素材检索优化，多模态向量检索召回率提升至93%（4h）
§ 视频转场特效库内置20+效果模板（3h）
§ 内容安全审核与版权检测API接入（4h）

## Slide 4
IV / VIII
核心性能指标对比分析
§ 视频生成速度：目标≤30s，实际22s，耗时降低27%（达标）
§ 剪辑自动化准确率：目标≥85%，实际89%，提升4%（达标）
§ 素材检索召回率：目标≥90%，实际93%，提升3%（达标）
§ 字幕生成准确率：目标≥92%，实际90%，未达标2%（需优化）

## Slide 5
V / VIII
研究进展：进行中项目
§ 视频风格迁移功能开发进度50%，预计下周五完成
§ 虚拟数字人形象定制模块启动，进度35%，预计2周内完成
§ 视频数据分析看板开发进度60%，预计下周三上线
§ 上述三项目为下阶段差异化竞争核心功能

## Slide 6
VI / VIII
风险评估与应对策略
§ 风险一：字幕准确率90%未达92%目标，OCR增强模型引入方案已制定
§ 风险二：TTS语音合成存在延迟，已优化异步处理并预生成常用音色
§ 风险三：版权音乐库曲目数量有限，加快与多家版权方合作谈判
§ 整体风险可控，预计下周完成全部技术指标达标

## Slide 7
VII / VIII
下周研究计划
§ 目标一：完成视频风格迁移功能开发，输出研究文档
§ 目标二：优化字幕生成准确率至92%以上，引入OCR增强模型
§ 目标三：上线视频数据分析看板，完成数据可视化验证
§ 目标四：推进虚拟数字人形象定制至50%，核心算法调试
§ 目标五：拓展版权音乐库曲目至500+，完成合作签约

## Slide 8
VIII / VIII
谢谢观看
Lumen AI