## Slide 1
1/9
AI视频制作平台周报
2025年第23周
Lumen AI

## Slide 2
2/9
本周工作概览
▪ 总工时 42h，完成 12 项任务，计划完成率 92%
▪ 新增 6 项工程开发成果，产品与增长 3 项突破
▪ 合规审核优化 + 版权检测 API 接入完成

## Slide 3
3/9
工程开发核心成果
▪ AI 脚本生成功能上线，支持文案续写与分镜生成
▪ 多语言字幕生成发布，覆盖中/英/日/韩等 10+ 语言
▪ 视频配音/配乐功能完成，TTS 语音合成 + 版权音乐库对接

## Slide 4
4/9
产品增长与运营成果
▪ 用户增长策略制定完成，拉新促活留存方案落地
▪ AEO 关键词布局推进，短视频平台 SEO 优化启动
▪ 产品使用手册编写完成，用户引导体系建立

## Slide 5
5/9
核心 KPI 数据
▪ 视频生成速度：22s（目标≤30s），效率提升 27%
▪ 素材检索召回率：93%（目标≥90%），超出预期
▪ 剪辑自动化准确率：89%（目标≥85%），提升 4%

## Slide 6
6/9
进行中任务进度
▪ 视频风格迁移功能开发 50%，预计下周五完成
▪ 虚拟数字人形象定制 35%，预计 2 周内完成
▪ 视频数据分析看板 60%，预计下周三上线

## Slide 7
7/9
风险识别与应对措施
▪ TTS 语音合成存在延迟，影响用户体验
▪ 字幕准确率 90%，未达 92% 目标
▪ 版权音乐库曲目数量有限
▪ 优化异步处理，预生成常用音色
▪ 引入 OCR 增强模型，下周专项优化
▪ 加快与多家版权方合作对接

## Slide 8
8/9
下周核心计划
▪ 完成视频风格迁移功能开发并上线
▪ 优化字幕生成准确率至 92%+
▪ 上线视频数据分析看板，虚拟数字人定制完成 50%

## Slide 9
9/9
谢谢观看
Lumen AI