## Slide 1
I / IX
AI视频制作平台周报
基于大语言模型的智能视频创作技术研究
AI Video Platform Team

## Slide 2
II / IX
研究背景与目标
§ 研究背景：生成式AI驱动视频内容生产效率革命（2024年市场规模达127亿美元）
§ 研究目标：构建端到端智能视频制作平台，实现文案生成到成片的自动化
§ 核心指标：视频制作效率提升80%，素材检索召回率≥90%，多语言支持≥10种
§ 研究方法：采用多模态大语言模型结合计算机视觉技术实现跨模态内容理解

## Slide 3
III / IX
本周研究进展
§ AI脚本生成功能已上线（支持文案续写、分镜生成、角色设定）
§ 多语言字幕生成已发布（支持中英日韩等10+语言，准确率90%）
§ 素材检索召回率优化至93%（多模态向量检索方案验证有效）
§ 视频转场特效库已构建（内置20+转场效果模板）
§ 视频风格迁移功能开发中（当前进度50%）
§ 虚拟数字人形象定制启动（当前进度35%）
§ 视频配音配乐功能集成（TTS语音合成+版权音乐库对接）
§ 数据分析看板开发中（当前进度60%）

## Slide 4
IV / IX
技术指标与性能数据
Chart: 
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
脚本生成调用量 | 120 | 145 | 168 | 132 | 190
字幕生成调用量 | 85 | 110 | 135 | 120 | 165

## Slide 5
V / IX
关键技术方法
§ 多模态检索：基于CLIP模型实现文本-视频跨模态匹配，召回率提升至93%
§ 语音合成：采用端到端TTS架构，支持情感控制和声音克隆，平均延迟<500ms
§ 字幕生成：OCR增强模型结合NLP纠错，准确率达90%（目标92%需进一步优化）
§ 素材检索：构建多维特征向量空间，融合视觉特征与语义特征进行相似度计算

## Slide 6
VI / IX
正在进行的研究
§ 视频风格迁移研究：探索基于扩散模型的风格可控生成技术
§ 虚拟数字人：构建高拟真数字人形象，支持个性化定制与驱动
§ 研究进度：风格迁移50%，数字人35%，预计下周五前完成风格迁移
§ 研究挑战：生成一致性控制、实时渲染性能优化
§ 实验方案：对比测试Diffusion与GAN在风格迁移中的效果差异
§ 预期成果：实现3种以上风格迁移，支持4K实时预览

## Slide 7
VII / IX
风险分析与改进方案
§ 字幕准确率未达标：当前90% vs 目标92%，根因为OCR模型对特殊字体识别率低
§ 改进方案：引入增强型OCR模型，增加特殊字体训练数据，预计下周达标
§ 版权合规风险：素材来源追溯机制待完善，存在潜在侵权风险
§ 改进方案：接入版权检测API，建立素材白名单机制，确保合规性

## Slide 8
VIII / IX
研究结论与下阶段计划
§ 结论：本周核心功能上线验证了多模态大模型在视频制作中的可行性
§ 结论：素材检索召回率达93%，证明向量检索方案有效，后续可扩展至百万级素材库
§ 计划：下周完成视频风格迁移功能开发，字幕准确率优化至92%以上
§ 计划：启动虚拟数字人形象定制第二阶段开发，目标下周五前完成50%

## Slide 9
IX / IX
谢谢观看
AI Video Platform Team